|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BIÊN BẢN THỎA THUẬN**

**Số: 01/BBTT**

**Một số nguyên tắc trong quá trình thực hiện các gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu, các công trình Sở Giao thông vận tải Quảng Nam làm chủ đầu tư**

Căn cứ nhu cầu của Sở Giao thông vận tải trong việc lựa chọn và giao các đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu (Thư mời số ...../TM-SGTVT ngày ..../02/2023) và nguyện vọng được tham gia nhận thực hiện các gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu của Công ty ........... (Công văn số ....../......... ngày …./…./2023).

Hôm nay, vào lúc .... giờ ...., ngày .... tháng .... năm 2023, tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam; địa chỉ: Số 12, đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, các bên liên quan tiến hành trao đổi để thống nhất một số nguyên tắc trong quá trình thực hiện các gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu, các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư như sau:

**1. Thành phần**

- Đại diện Chủ đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Sở GTVT):

+ Ông: Hồ Quang Minh Chức vụ: Phó Giám đốc;

+ Ông: Võ Công Phúc Chức vụ: Trưởng Phòng QLKCHT;

+ Ông: ................................. Chức vụ: .................................................;

- Đại diện Tư vấn lựa chọn nhà thầu ........................................................... (gọi tắt là Tư vấn LCNT):

+ Ông: ................................. Chức vụ: .................................................;

+ Ông: ................................. Chức vụ: .................................................;

**2. Nội dung**

Các gói thầu tư vấn LCNT công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư, được phép LCNT theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Nhằm để đơn giản các thủ tục, rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu Tư vấn lựa chọn nhà thầu các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, hai bên thống nhất một số nguyên tắc liên quan đến thủ tục đàm phán, thương thảo, ký hợp đồng,...; đồng thời để các Bên chủ động trong việc huy động và bố trí nhân sự, cũng như các điều kiện khác nhằm đảm bảo chất lượng của các công việc được triển khai.

**2.1. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Sở GTVT**

Khi có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, để đảm bảo thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 (07 ngày làm việc), Sở GTVT sẽ đăng tải kế hoạch LCNT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và phân công cho đơn vị Tư vấn LCNT làm bên mời thầu để đăng tải hồ sơ mời thầu, theo dõi, thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu sau khi ký hợp đồng với Sở GTVT.

Khi triển khai từng gói thầu cụ thể, Sở GTVT sẽ thông báo (qua Email, điện thoại hoặc hình thức phù hợp khác) cho Tư vấn LCNT để thực hiện các bước thương thảo và ký kết Hợp đồng; trong hợp đồng sẽ quy định cụ thể trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi bên theo quy định.

Bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan để Tư vấn LCNT có đủ cơ sở tổ chức LCNT.

**2.2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Tư vấn LCNT**

Khi nhận được thông báo triển khai công tác LCNT (thông qua email, điện thoại), Tư vấn LCNT tiến hành thương thảo và ký kết Hợp đồng với Sở GTVT trong thời gian không quá 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Tư vấn LCNT sẽ làm Bên mời thầu, tổ chức lập HSMT, tổ chức đánh giá HSDT và trình kết quả lựa chọn nhà thầu để Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Tư vấn LCNT có trách nhiệm sắp xếp, bố trí nhân sự đảm bảo năng lực để phục vụ công việc được giao; đảm bảo các nguồn lực cần thiết để có thể huy động ngay khi phát sinh thêm các công trình mới.

Tư vấn LCNT chủ động lập HSMT, để rút ngắn thời gian thực hiện chuẩn bị HSMT sau khi ký kết hợp đồng.

**2.3. Chi phí thực hiện:** Chi phí thực hiện Hợp đồng được xác định theo từng công trình cụ thể, xác định khi các Bên ký kết hợp đồng.

**3. Hiệu lực của Biên bản thỏa thuận nguyên tắc**

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023;

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung thì các bên sẽ thảo luận để điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp.

Khi một Bên có nguyện vọng dừng hợp tác với Bên còn lại thì thông báo cho bên kia bằng văn bản trong thời gian sớm nhất có thể để Bên còn lại có đủ thời gian sắp xếp các công việc liên quan.

Biên bản thỏa thuận nguyên tắc này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 bản.

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU** **GIÁM ĐỐC** | **ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ****KT. GIÁM ĐỐC****PHÓ GIÁM ĐỐC** |